投资项目管理辅助系统（PIMS）

产品需求文档（PRD）

文档版本：V1.0
编制日期：2026年8月1日
文档状态：需求确认稿

一、文档概述

1.1 项目背景

投资项目实施单位在项目管理过程中积累了丰富的实践经验（成功案例、有效做法、问题教训等），但这些经验往往由各单位项目管理人员分散掌握，缺乏系统化整理和积累。同类问题在不同项目中重复出现，无法形成问题库和解决方案库，导致项目管理整体能力提升缓慢，资源浪费。

1.2 项目目标

建设一套简单直观、操作便捷的投资项目管理实施辅助系统，实现：

投资项目管理实施全流程的系统化展示；

汇集、更新和保存全省系统投资项目管理建设中形成的宝贵经验；

为后续项目的依法规范实施提供辅助指导，协助实施单位了解重点关键、注意事项、实操方法、潜在风险；

主动规避部分问题和风险，促进投资项目管理水平的不断提升。

1.3 项目范围

覆盖项目类型：项目管理类固定资产投资项目、信息化投资项目（系统支持扩展其他类型）

覆盖流程范围：从规划编制/投资计划直至项目整体竣工验收（含项目后评价）

使用对象：项目实施单位、项目管理人员、审批单位、管理层

二、术语定义

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| 项目阶段 | 投资项目全生命周期中的大阶段，如"投资计划与立项"、"初步设计与概算"等 |
| 关键环节/实施步骤 | 每个项目阶段下的具体执行步骤，如"投资计划"、"项目申请"、"立项批复"等 |
| 实施情况 | 项目实施单位针对每个关键环节录入的实际执行记录（非强制） |
| 问题库 | 收录项目实施过程中出现的问题、风险事件及教训，经审核后公开共享 |
| 经验库（经验共享） | 收录项目实施过程中的成功案例、有效做法，经审核后公开共享 |
| 知识库 | 展示项目全生命周期管理流程及各环节的标准要求、制度依据等（只读） |

三、用户角色与权限体系

| 角色 | 权限描述 |
| --- | --- |
| 系统管理员 | 系统配置管理（用户/角色/权限分配、项目类别配置、阶段节点配置、字段配置、流程变更管理） |
| 内容审核员 | 审核项目实施单位提交的"问题库"、"经验库"内容；管理知识库基础数据更新 |
| 项目实施单位 | 查看知识库/问题库/经验库/BI看板；新增并管理本单位项目；录入项目实施情况；提交问题/经验 |
| 审批单位人员 | 查看全部项目及实施情况；查看统计报表；审核项目相关流程 |
| 管理层 | 查看BI看板及统计报表；查看问题库/经验库 |

权限控制原则

1. 数据隔离原则：项目实施单位默认仅可见本单位项目数据，跨单位数据不可见、不可操作；

2. 内容审批原则：所有用户提交的问题、经验必须经审核通过后，才可在前台公开展示；

3. 最小权限原则：每个角色仅分配完成本职工作所需的最小权限，禁止超权分配；

4. 操作留痕原则：所有新增、修改、删除、审核操作均记录操作日志，支持审计追溯；

5. 敏感信息管控原则：涉及投资金额、项目涉密信息的内容，严格按角色控制查看权限。

2.3 页面级权限矩阵

| 功能模块 | 页面名称 | 系统管理员 | 内容审核员 | 项目实施单位 | 审批单位人员 | 管理层 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 登录模块 | 登录页 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 项目管理 | 项目列表页 | ✅ | ✅ | ✅（仅本单位） | ✅ | ✅（仅查看） |
| 项目管理 | 新增项目页 | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
| 项目管理 | 项目详情页 | ✅ | ✅ | ✅（仅本单位） | ✅ | ✅ |
| 知识库 | 知识库列表/详情页 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 问题库 | 问题列表/详情页 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 问题库 | 待审核问题列表 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 经验库 | 经验列表/详情页 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 经验库 | 待审核经验列表 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| BI看板 | 统计看板首页 | ✅ | ✅ | ✅（仅本单位） | ✅ | ✅ |
| 系统配置 | 项目类别/阶段节点/字段配置 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 系统配置 | 用户权限管理 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 系统配置 | 制度文件管理 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 系统配置 | 操作日志 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |

四、系统功能架构

投资项目管理辅助系统
├── 1. 系统登录模块
├── 2. 项目管理模块
│   ├── 项目列表（拟建/在建/建设完毕）
│   ├── 新增项目
│   │   ├── 固定资产投资项目
│   │   └── 信息化投资项目
│   └── 项目详情（全生命周期跟踪）
├── 3. 知识库模块
│   └── 项目全生命周期管理流程展示
├── 4. 问题库模块
│   ├── 问题列表与检索
│   └── 问题详情
├── 5. 经验库模块
│   ├── 经验列表与检索
│   └── 经验详情
├── 6. BI看板模块
│   ├── 项目概况统计
│   ├── 项目进度跟踪
│   └── 问题分布分析
├── 7. 系统配置与管理模块
│   ├── 项目类别管理
│   ├── 阶段/节点/事项配置
│   ├── 字段配置管理
│   ├── 内容审核管理
│   ├── 用户与权限管理
│   └── 制度文件管理
└── 8. 数据导出模块
    └── 表单式内容导出

五、功能需求详细说明

5.1 系统登录模块

界面：系统登录界面

需求描述：

展示系统名称：投资项目管理辅助系统

提供用户名、密码输入框

支持登录验证及密码找回（基础功能）

登录成功后进入系统主界面

5.2 项目管理模块

5.2.1 项目列表

入口：登录后首页主菜单"项目管理"

功能描述：

项目按状态分类展示：新增项目、拟建项目、在建项目（续建）、建设完毕项目

支持按项目名称、项目类型、项目状态等条件筛选

列表展示字段：项目名称、项目类型、当前阶段、项目状态、投资金额、立项时间等

5.2.2 新增项目

功能描述：

支持创建两类项目：固定资产投资项目、信息化投资项目

项目创建时填写基础信息（项目名称、实施单位、项目类型、计划投资金额等）

创建后自动关联对应项目类型的全生命周期管理流程模板

5.2.3 项目详情（全生命周期跟踪）

功能描述：

以时间条线展示项目全生命周期各阶段及关键环节

每个环节展示内容：工作要求、法律政策制度依据、注意事项、潜在风险、实施情况（实时录入）、问题库、经验共享

实施情况录入支持富文本、图片、附件等形式

项目进度可视化展示（阶段进度条）

5.3 知识库模块

入口：登录后首页主菜单"知识库"

展示项目全生命周期管理流程的完整内容

展示范围：表2中除"实施情况"之外的全部内容

包括：项目阶段、关键环节/实施步骤、工作要求、法律政策制度依据、注意事项、潜在风险

只读展示，不支持用户直接录入或修改内容

支持按项目阶段、关键环节进行导航浏览

支持相关制度文件的上传与在线学习参考

5.4 问题库模块

入口：登录后首页主菜单"问题库"

5.4.1 问题展示

展示表2中"问题库"栏目已录入并通过审核的内容。问题内容以卡片/列表形式展示，包含：问题描述、所属项目阶段、所属关键环节、关联项目、录入时间等。

5.4.2 问题检索

支持关键字搜索（问题内容模糊匹配）

支持按"项目阶段"筛选

支持按"关键环节/实施步骤"筛选

支持组合筛选

5.4.3 问题录入（项目实施单位）

在项目管理模块中，针对具体项目环节可提交问题记录。提交后进入待审核状态，经内容审核员审核通过后公开显示。

5.5 经验库模块

入口：登录后首页主菜单"经验库"

5.5.1 经验展示

展示表2中"经验做法"栏目已录入并通过审核的内容。经验内容以卡片/列表形式展示，包含：经验标题、经验描述、所属项目阶段、所属关键环节、关联项目等。

5.5.2 经验检索

支持关键字搜索（问题内容模糊匹配）

支持按"项目阶段"筛选

支持按"关键环节/实施步骤"筛选

支持组合筛选

5.5.3 经验录入（项目实施单位）

在项目管理模块中，针对具体项目环节可提交经验共享记录。提交后进入待审核状态，经内容审核员审核通过后公开显示。

5.6 BI看板模块

入口：登录后首页主菜单"BI看板"

5.6.1 项目概况统计

展示本单位投资项目总数量

展示项目总金额（按投资计划/概算/实际投资统计）

按项目状态（拟建/在建/建设完毕）分布统计

5.6.2 项目进度跟踪

展示各项目当前所处阶段

项目进度整体完成情况

5.6.3 问题分布分析

按项目阶段统计问题数量及占比（该阶段问题数/总问题数）

按关键环节/实施步骤统计问题数量及占比（该环节问题数/总问题数）

可视化展示：柱状图、饼图、趋势图等

便于项目实施单位提前了解问题、风险普遍易发频发的阶段、节点和事项

5.7 系统配置与管理模块

5.7.1 项目类别管理

支持投资项目类别的修改、增减。默认类别：固定资产投资项目、信息化投资项目，可扩展其他项目类别。

5.7.2 阶段/节点/事项配置

支持对不同类型投资项目的阶段、节点、事项进行修改、增减。支持配置各阶段下的关键环节/实施步骤，支持调整阶段顺序。

5.7.3 字段配置管理

支持对工作要求、法律政策制度依据、注意事项、潜在风险、经验共享等字段进行修改、增减，支持自定义扩展字段。

5.7.4 内容审核管理

问题库、经验库内容的审核流程配置；待审核内容列表；审核通过/驳回操作；审核记录查询。

5.7.5 制度文件管理

上传、更新、删除相关制度文件；文件分类管理；供全员学习参考。

5.7.6 用户与权限管理

用户账号管理（增删改查）；角色权限配置；操作日志记录。

5.8 数据导出模块

支持系统中内容按照选取的字段以表单式导出

导出格式：Excel

可导出内容范围：项目实施全过程的工作要求、注意事项、潜在风险、法律政策制度依据、经验共享

支持按项目阶段、关键环节筛选后导出

六、项目全生命周期流程定义

6.1 固定资产投资项目标准流程（12个阶段）

| 序号 | 项目阶段 | 关键环节/实施步骤 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投资计划与立项 | 投资计划、项目申请、立项批复 |
| 2 | 土地、房产购置 | 购置土地、购置房产 |
| 3 | 初步设计与概算 | 编制初设及概算、初设及概算批复 |
| 4 | 招标与合同管理 | 确定实施单位、合同签订 |
| 5 | 施工前准备 | 办理项目手续、地上附着物清理、施工图审查、工程量清单、施工许可证 |
| 6 | 施工过程管理 | 施工过程配合、进度款支付、签证变更 |
| 7 | 竣工验收 | 专项验收、单项验收 |
| 8 | 试运行 | 项目试运行 |
| 9 | 项目结算 | 项目结算审计、支付尾款 |
| 10 | 整体结算与决算 | 项目整体结算、项目决算审计 |
| 11 | 整体竣工验收 | 申请整体竣工验收 |
| 12 | 项目后评价 | 项目自我总结评价、项目后评价 |

6.2 每个关键环节数据结构

每个关键环节/实施步骤在系统中包含以下信息字段：

| 字段名称 | 说明 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 环节顺序编号 | 系统配置 |
| 项目阶段 | 所属大阶段 | 系统配置 |
| 关键环节/实施步骤 | 具体步骤名称 | 系统配置 |
| 工作要求 | 对关键节点、必要事项的详细说明和规范要求 | 知识库维护 |
| 法律政策制度依据 | 相关法律法规、行业制度条文 | 知识库维护 |
| 注意事项 | 实施过程中的注意要点 | 知识库维护 |
| 潜在风险 | 该环节可能出现的风险点 | 知识库维护 |
| 实施情况 | 项目实施单位实时录入的实际执行情况 | 项目实施单位录入（非强制） |
| 问题库 | 该环节已审核通过的问题记录 | 项目实施单位录入+审核 |
| 经验共享/经验做法 | 该环节已审核通过的经验记录 | 项目实施单位录入+审核 |

七、非功能需求

7.1 性能需求

页面加载时间 ≤ 3秒

支持并发用户 ≥ 200人

报表查询响应时间 ≤ 5秒

7.2 安全需求

用户密码加密存储

操作日志全程记录，支持审计追溯

敏感操作（资金相关数据、审批操作）需二次确认

防止SQL注入、XSS等常见Web攻击

严格的内容审核机制，防止敏感信息录入

7.3 可用性需求

界面简洁直观，操作便捷

支持主流浏览器（Chrome、Edge、Firefox）

提供操作指引和帮助文档

7.4 扩展性需求

系统架构支持项目类型、阶段、节点、字段的灵活扩展

支持后续与其他系统（财务系统、OA系统、电子签章系统）对接

7.5 数据备份

定期自动备份机制

支持数据恢复

八、数据需求概要

8.1 核心数据实体

| 实体 | 说明 |
| --- | --- |
| 项目类别 | 固定资产投资项目、信息化投资项目等 |
| 项目阶段 | 全生命周期12个大阶段 |
| 关键环节 | 各阶段下的具体实施步骤 |
| 项目信息 | 项目基础档案信息 |
| 环节内容 | 各环节的工作要求、制度依据、注意事项、风险等 |
| 实施记录 | 项目实施情况实时记录 |
| 问题记录 | 问题库内容 |
| 经验记录 | 经验库内容 |
| 制度文件 | 上传的制度文档 |
| 用户/角色 | 系统用户及权限配置 |

8.2 数据关系

一个项目类别包含多个项目阶段

一个项目阶段包含多个关键环节

一个关键环节关联一份环节内容（知识库）和多条实施记录、问题记录、经验记录

一个项目按所属类别继承对应的全生命周期流程